TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Relatório de Monitoramento SEAUT/COAUG/SAU nº 10/2020

Relatório de Auditoria nº 03/2019
Processo SEI nº 2019.00.000005216-6
Assunto: Monitoramento da auditoria na execução dos Contratos TSE nºs 16, 17, 20 e 31, de 2015.

Trata-se do primeiro monitoramento referente ao Relatório de Auditoria nº 03/2019 (1129235). Serão objeto de análise e manifestação as providências informadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) no Plano de Ação nº 1243843 e demais justificativas e esclarecimentos apresentados neste e em outros processos correlatos. Ainda, serão analisadas as providências adotadas em face das recomendações direcionadas à Secretaria de Administração e à Comissão Diretiva de Tecnologia da Informação, para as quais não constam planos de ação associados.

I. ACHADOS DE AUDITORIA
2. O Relatório de Auditoria nº 3/2019 registrou os seguintes achados:
A1 – Insuficiência na definição das práticas de governança, gestão e uso da Tecnologia da Informação pelo TSE.
A2 – Ausência de medição de indicador estratégico relativo à priorização de sistemas.
A3 – Ineficiência dos mecanismos de transparência sobre os custos de programas, projetos e sistemas referentes aos contratos auditados.
A4 – Deficiências na gestão do portfólio de projetos e programas.
A5 – Distorções relacionadas aos níveis de complexidade/esforço instituídos para atividades do catálogo de serviços do Contrato TSE nº 17/2015 (Sustentação).
A6 – Existência de atividades meramente administrativas no catálogo de serviços do Contrato TSE nº 31/2015 (Apoio ao controle) para as quais não é necessário perfil de TI.
A7 – Atividades do Contrato TSE nº 16/2015 (Infraestrutura) que podem ser executadas por meio de solução alternativa à métrica UST.
A8 – Ausência de transparência em relação aos profissionais executantes das atividades do Contrato nº 16/2015 (Infraestrutura), bem como não utilização de solução informatizada de gestão de demandas.
A9 – Ausência de abertura de Ordem de Serviço Garantia para a correção dos erros/defeitos identificados relativos ao Contrato TSE nº 17/2015 (Sustentação).
A10 – Ausência de documentação do cálculo dos indicadores de níveis de serviço nos Contratos TSE nº 16/2015 (Infraestrutura) e nº 20/2015 (Apoio ao planejamento).
A11 – Ausência de mecanismos definidos em Contrato e Termo de Referência para acionar a garantia dos serviços prestados.
A12 – Inefetividade no acompanhamento dos aspectos trabalhistas.
A13 – Indício de sobrepreço na precificação da unidade de medida HST no Contrato TSE nº 17/2015 (Sustentação).

II. RECOMENDAÇÕES

3. Recomendação à CDTI – item 309.1, a:
a) Avaliar a possibilidade de alterar a Portaria TSE nº 461/2017, com o objetivo de definir o integrante da Comissão responsável pela coordenação das atividades, bem como estabelecer as competências do coordenador, entre elas a de convocar e coordenar as reuniões de trabalho (item 106.1, a);
3.1. Resposta da unidade auditada:
3.1.1. Não houve.
3.2. Avaliação da auditoria:
3.2.1. Em 07/11/2019, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº 215 do ano de 2019, página 3, o seguinte ato:
Altera a Portaria-TSE nº 461 de 22 de junho de 2017 que constitui a Comissão Diretiva de Tecnologia	da Informação - CDTI.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE:
Art. 1º A Portaria-TSE nº 461 de 22 de junho de 2017 passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - os incisos I e II do art. 4º passam a ter a seguinte redação:
"Art. 4º ............................................
....................................................
I o Presidente do TSE ou representante por ele designado, que a coordenará; (NR)
II o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral ou representante por ele designado, que substituirá o coordenador quando de impedimentos ou ausências deste; (NR)
.........................................................."
II - fica-lhe acrescido o art. 4º-A, nos seguintes termos:
"Art. 4º-A Incumbe ao coordenador da CDTI:
I convocar, elaborar as respectivas pautas e coordenar as reuniões da CDTI;
II subscrever os convites a que se refere o art. 3º, § 2º, desta Portaria; e
III designar o coordenador de grupo de trabalho constituído pela CDTI (art. 3º, § 4º).
"Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministra ROSA WEBER (grifos nossos)
3.2.2. Consoante a publicação do ato supra e o seu teor, principalmente os trechos em negrito, entende a unidade de auditoria que foram acatadas as duas sugestões feitas, motivo pelo qual considera-se a recomendação atendida.

 4. Recomendação à CDTI – item 309.1, b:
b) observar a atribuição de “ratificar ou reavaliar as prioridades, identificar eventuais desvios e determinar correções necessárias com base no acompanhamento periódico da execução dos planos e da evolução dos indicadores de desempenho de TI”, constante do art. 2º, inciso VII, da Portaria TSE nº 461/2017 (item 144.1, a).
4.1. Resposta da unidade auditada:
4.1.1 Não houve.
4.2. Avaliação da auditoria:
4.2.1. Foram avaliados o documento SEI nº 1412211, referente à ata de reunião da CDTI, ocorrida em 19/08/2020; e os documentos anexos nº 1412212, apresentação intitulada de "Priorização de Projetos de TI", e nº 1412213, intitulado "Visão do Portfólio de Projetos e da Carteira de projetos por Área Gestora".
4.2.2. Dentre os objetivos constantes na ata de reunião, destacam-se:
Introdução – situação atual
Aprovação de demandas para a STI (fluxo)
Critérios para classificação de projetos de TI
Carteira de projetos de TI
Em andamento
Aguardando priorização
4.2.3. Inicialmente, foram realizadas apresentações por membros da STI, para demonstrar a situação atual da STI para as demandas por soluções e a sua capacidade de atendimento, as etapas do processo de seleção e priorização de demandas, critérios para classificação dos projetos de TI e as demandas ainda não atendidas, conforme destacado abaixo:
(...)
Giuseppe apresentou a agenda da reunião e abordou o primeiro item, que tratou da situação atual da STI (apresentação disponível no ANEXO I desta ata). Atualmente, existe um forte desequilíbrio entre a quantidade de demandas que chegam à STI e a capacidade de atendimento dela, o que causa restrições e dificuldades para o cumprimento dos prazos acordados, assim como desgastes com as áreas negociais, que precisam de seus sistemas para atenderem à missão institucional.
(...)
A coordenadora de Gestão de TI da STI, Grace Porto, apresentou uma visão gráfica da referida proposta, contemplando as etapas de Seleção e Priorização de demandas.
(...)
Depois foram apresentados os 7 critérios para classificação dos projetos de TI quanto à sua importância e relevância para o TSE.
(...)
Em seguida, Grace apresentou as novas demandas de TI ainda não atendidas, que somam 37.
4.2.4. Após a etapa de apresentações, foi realizada uma proposta de modelo de trabalho para atendimento das solicitações, conforme destacado abaixo:
(...)
Em seguida, Dr. Sandro propôs um modelo de trabalho a ser seguido pela CDTI. A ideia é definir grupos menores, com participação de poucos membros e do demandante da solução de TI, para que se possa fazer uma avaliação mais detalhada da solicitação. Posteriormente, a percepção do grupo seria validada e deliberada pelo grupo colegiado, para uma decisão final sobre a seleção e prioridade da demanda. O grupo menor teria ainda a oportunidade de apresentar um parecer inicial sobre o assunto para a CDTI; e o demandante, se quisesse, poderia defender a sua demanda para a comissão.
(...)
Deverá ser realizada a avaliação não só das 37 novas demandas de projetos, mas também uma revisão de toda a carteira de projetos em andamento até o final do ano de 2020, para que a CDTI possa iniciar o ano de 2021 com essa revisão concluída e com o portfólio de projetos de TI alinhado com a estratégica da instituição.
4.2.5. Com isso, foi solicitada a deliberação da CDTI para o seguinte:
A adoção do fluxo de seleção de portfólio de projetos de TI apresentado na reunião;
A adoção de grupos menores da CDTI para análise das demandas e elaboração de pareceres prévios visando a deliberação do grupo maior.
4.2.6. E por fim, todos concordaram com as propostas anteriores.
4.2.7. Dado o resumo acima, observa-se que há uma intenção da CDTI em melhorar o processo de seleção das demandas à STI. Para isso, foram propostas metodologias de trabalho baseadas em fluxo apresentado pela própria STI e sugestão de análise de demandas por subgrupos dentro da comissão. A unidade de auditoria de TI considera que essas duas propostas estão alinhadas à recomendação exarada de ratificar ou reavaliar as prioridades, na medida em que há a participação de atores responsáveis por avaliar as solicitações de demandas com poder de tomar decisões de analisar, aprovar/rejeitar ou mesmo elaborar pareceres para serem discutidos em colegiado. Tais responsabilidades estão alinhadas às competências da CDTI, motivo pelo qual considera-se a recomendação atendida.

 5. Recomendação à STI – item 309.2, “a” e “b”:
a) Avaliar a possibilidade de propor à CDTI a alteração da Resolução TSE nº 23.509/2017, com vistas a acrescentar as formas de provimento de soluções de TI na instituição e suas diretrizes, bem como as competências das unidades gestoras de soluções de TI e das unidades provedoras de serviços de TI, alinhadas ao modelo estratégico institucional (item 96, a);
b) avaliar a possibilidade de propor à CDTI a regulamentação das responsabilidades das unidades gestoras de soluções de TI, bem como das unidades provedoras de serviços de TI, definindo, dentre outros aspectos, os papéis associados à alocação/utilização e à otimização dos recursos financeiros (item 96, b);
5.1. Resposta da unidade auditada:
5.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe as seguintes ações:
1. Elaborar minuta de processo e normativo para definir responsabilidades das unidades gestoras de	sistemas e provedores de serviços de TI, assim como processo para efetiva gestão	de portfólio de sistemas e projetos de TI.
2. Propor ajustes na resolução TSE 23.509/2017, que trata da governança de TI no TSE.
5.1.2. Ainda, são propostos os seguintes produtos:
1. Minuta de processo e normativo para definir responsabilidades das unidades gestoras de sistemas	e provedores de serviços de TI.
2. Processo para efetiva gestão de portfólio de sistemas e projetos de TI.
3. Resolução 23.509/2017, que trata da governança de TI no TSE, ajustada.
5.1.3. Como possível evidência dos trabalhos, informa o processo SEI nº 2019.00.000006667-1.
5.2. Avaliação da auditoria:
5.2.1. Observou-se iniciativa de publicação da PORTARIA Nº 240, DE 06 DE ABRIL DE 2020, que “designa áreas gestoras e técnicas responsáveis pelo provimento e gestão de soluções de softwares no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”.
5.2.2. Tendo em vista que a STI apresentou previsão de atendimento à recomendação em seu Plano de Ação com prazo ainda não encerrado, considera-se a recomendação em implementação, devendo ser avaliada pela unidade de auditoria em monitoramento futuro.

6. Recomendação à STI – item 309.2, c.1, c.2, c.3 e c.4:
c) em relação às atividades de sustentação de sistemas:
c.1) realizar a análise quanto à viabilidade do desenvolvimento e manutenção de projetos, programas e sistemas, informando às unidades gestoras de soluções de TI os custos previstos relativos às atividades demandadas (item 116, a.1);
c.2) providenciar para que conste em artefato/sistema a projeção dos custos para manutenção das soluções priorizadas e apresentar às unidades gestoras (item 116, a.2);
c.3) informar, periodicamente, ao demandante os custos realizados do projeto/programa desenvolvido (item 116, a.3);
c.4) requerer à unidade gestora a autorização expressa para o início/prosseguimento das atividades, inclusive com a anuência quanto aos custos previstos (item 116, a.4);
6.1. Resposta da unidade auditada:
6.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Atualizar a Metodologia Geral de Projetos (MGP), os procedimentos de trabalho para que sejam explicitados os custos estimados (no TAP) e executados (no TEP) dos projetos, dando transparência ao gestor do sistema/projeto de TI.
6.1.2. Ainda, são propostos os seguintes produtos:
1. Artefatos da MGP (TAP e TEP) contendo informações sobre os custos do projeto.
2. Painéis/Relatórios com custos de projetos disponibilizados aos gestores.
6.1.3. Como possível evidência dos trabalhos, cita atas da CTTI disponíveis no canal do conhecimento, com documentos de abertura (TAP) e encerramento (TEP) de projetos constando os custos estimados e executados de iniciativas projetizadas, além do link: STIconhecimento.
6.2. Avaliação da auditoria:
6.2.1. Ao acessar o link anteriormente indicado como evidência, aparece página com informação de login a ser preenchida com usuário e senha. Ao informar usuário e senha de domínio, aparece a mensagem: "Privilégios insuficientes" - "Você não possui privilégios suficientes para visualizar essa página. Se você acredita que está recebendo essa mensagem incorretamente, por favor contate a administração do site". O link acessado foi desconsiderado para avaliação desta unidade de auditoria.
6.2.2. Como alternativa, foi acessado o Canal do Conhecimento da STI / "Unidades" / "STI". No “Menu de Navegação”, entrou-se em “CTTI”. Constam uma série de atas da CTTI. Contudo, não há informação direta sobre em qual delas há evidências da implementação da recomendação. Foram avaliadas 3 amostras de documento TAP e 3 amostras de documento TEP, escolhidos aleatoriamente, observando-se as datas de reuniões ocorridas mais recentemente, conforme quadro abaixo:

6.2.3. Consoante análise da tabela apresentada no item 1, percebeu-se que a STI passou a apresentar os custos estimados e os custos realizados dentro dos artefatos TAP e TEP, em atendimento às recomendações c.1 e c.2.

6.2.4. Com relação às recomendações c.3 e c.4, verificou-se que existem iniciativas da STI buscando aprimorar os processos relacionados ao portfólio de sistemas de TI, vinculados à Governança de TI.

6.2.5. Para tanto, a Cogti, apresentou no processo SEI nº 2020.00.000008387-3 iniciativa para mapeamento dos product owners (PO) (representantes negociais) dos sistemas das áreas gestoras junto à STI. Por meio do Memorando COGTI/STI nº 23/2020 (1422910), a Cogti faz a seguinte menção:
"O PO tem uma relação muito próxima do time de desenvolvimento e acompanha de perto a evolução do produto, por isso é fundamental que o servidor indicado para esse papel tenha disponibilidade de tempo para atuar em suas atribuições e que tenha autonomia para decidir sobre os requisitos e as prioridades dos itens do backlog."

6.2.6. Ainda, a Cogti reforça que a ação "visa atender, também, à recomendação da SCI (atualmente SAU) constante do relatório de auditoria (SEI 0782764), vinculada ao achado "A1 – Participação pouco efetiva dos interessados (stakeholders) no processo de desenvolvimento de software – requisitos e testes de software".

6.2.7. Observaram-se ainda os seguintes processos:

a) 2020.00.000006961-7 - Atualização Tecnológica do AudiTSE. Plano de Ação para construção de uma nova versão do AudiTSE, com custo estimado de R$ 79.742,01 (1384896). Por meio do Despacho da SAU (1389988), é informado que o acompanhamento será realizado pelo servidor Evandro da Cunha Menezes - PO.

b) 2020.00.000010633-4 - Prestação de Contas Eleitorais. Plano de Ação para assegurar que o conjunto das soluções tecnológicas envolvidas no processo de prestação de contas eleitorais esteja regularmente operacional para a realização das eleições 2020, com custo estimado de R$ 18.719,14 (1467243). Por meio dos Despachos GAB-SPR (1471034) e ASEPA (1472042) e do e-mail GAB-SPR (1472017), observou-se a ciência das partes interessadas.

6.2.8. Depreende-se das evidências anteriores que houve autorização expressa para início/prosseguimento da atividade, inclusive com anuência quanto aos custos envolvidos pelas partes interessadas ou por meio dos seus PO.

6.2.9. Com isso, considera-se a recomendação atendida.

7. Recomendação à STI – item 309.2, d.1, d.2:

d) quanto às atividades prestadas pelo Service Desk:
d.1) informar ao demandante os custos das atividades demandadas previamente a sua realização, se possível (item 116, b.1);
d.2) informar os custos efetivamente incorridos com a atividade, após a sua realização (item 116, b.2);
7.1. Resposta da unidade auditada:

7.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação para os itens d.1 e d.2: “Considerando que o modelo adotado para a nova contratação do serviço será POSTO DE TRABALHO, não se aplica a mensuração do valor do chamado”.
7.1.2. Traz, ainda, como possível evidência dos trabalhos o processo SEI nº 2018.00.000014949-0.

7.2. Avaliação da auditoria:

7.2.1. O Contrato 16/2020 (1286166), constante no processo ora citado, possui como objeto “a contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para atividades de atendimento e suporte técnico a usuários de soluções de TI e para atividades de Monitoramento, Controle e Execução de Rotinas e Procedimentos Operacionais em Ambiente de TI, mediante alocação de postos de trabalho, pelo período de 30 (trinta) meses, admitida a prorrogação nos termos da lei até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com as especificações, exigências, quantidades e prazos constantes do Edital de Licitação TSE nº 10/2019 e seus anexos, modalidade pregão, e proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do presente contrato”. (grifos nossos)
7.2.2. Tendo em vista que, após os estudos técnicos elaborados pela unidade auditada, a autoridade competente optou pela mudança no modelo de prestação do serviço, que se dará por meio de alocação de postos de trabalho e que, portanto, a informação a respeito do custo do atendimento não interferirá no valor final a ser faturado à contratada, considera-se a recomendação não mais aplicável e não será mais monitorada.

8. Recomendação à STI – item 309.2, e:
e) avaliar a possibilidade de apresentar e divulgar nos principais meios de comunicação do Tribunal, por meio do Painel Analítico, os custos de TI destinados a cada unidade gestora, evidenciando os recursos disponibilizados, bem como os custos realizados e previstos, com vistas à transparência dos gastos e ao auxílio na tomada de decisão por parte da área demandante, bem como da unidade de TI e da alta administração do TSE (item 116, c);

8.1. Resposta da unidade auditada:

8.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Divulgação de painéis de custos junto às unidades clientes e CDTI.
Premissas: definição das áreas gestoras e formalização da MGP com informações de custos estimados	e executados.
8.1.2. Foram informados como evidências os seguintes links:
http://biss.tse.jus.br/Reports/powerbi/Privado/SESCON/Custos%20de%20TI%20-%20Atividades%20x%20Perfil.
http://biss.tse.jus.br/Reports/powerbi/Custos%20de%20TI/Acompanhamento%20de%20TI?rs:embed=true.

8.2. Avaliação da auditoria:
8.2.1. Por meio de acesso ao link, foram solicitados o usuário e a senha, conforme tela abaixo:

8.2.2. Ao informar o usuário e a senha de domínio de um dos auditores desta unidade de auditoria, conseguiu-se acesso ao seguinte painel:

8.2.3. Conforme visto acima, foi apresentado dashboard com informações acerca dos custos dos contratos de terceirização de TI constantes do Relatório de Auditoria.

8.2.4. De forma complementar, no documento "Anexo II - CarteiraProjetosTI - CDTI - 19082020" (1412213), consta uma visão geral do portfólio de projetos e da carteira de projetos por área gestora. Esse documento foi apresentado em reunião da CDTI. Além de apresentar uma visão de custo por unidade gestora, tanto o já executado quanto o previsto para execução em 2020, os projetos são listados de acordo com critérios para classificação de projetos de TI (alinhamentos estratégico, abrangência e impacto, determinação legal etc). Tais critérios estão listados no Anexo I - Apresentação CDTI - 19082010 (1412212).

8.2.5. Essa iniciativa faz com que as discussões sobre os custos tenham sido apresentadas à instância de governança da TI, da qual faz parte, além das unidades gestoras e à alta administração. Os critérios para priorização dos projetos permitem que sejam tomadas decisões mais objetivas com relação à alocação de recursos. Em menor abrangência, dentro do que já foi priorizado pela CDTI, há os planos de ação elaborados pela CTTI e validados pelas unidades demandantes, por meio de seus dirigentes e PO indicado.

8.2.6. Sendo assim, considera-se a recomendação atendida, sem prejuízo de que possa haver o aperfeiçoamento com a ampliação de acesso ao dashboard com as informações dos custos dos contratos para visualização das partes interessadas por meio dos principais meios de comunicação do TSE, tais como links na intranet e/ou envio de e-mails periódicos, por exemplo.

9. Recomendação à STI – item 309.2, f:
f) solicitar às unidades negociais responsáveis pelas demandas do módulo de migração do SADP para o PJe, bem como pelo SEI Diárias – Projeto Colaborativo, que justifiquem as razões pelas quais as soluções não foram implantadas/homologadas, submetendo-as, em seguida, ao conhecimento da CDTI (item 144.2, a);

9.1. Resposta da unidade auditada:

9.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe as seguintes ações:
Reforçar a solicitação de resposta no processo 2018.00.000016411-2, conforme a própria SAD pediu	em SEI 1150574, em relação ao Sei Diárias.
Em relação ao SADP, formalizar solicitação de justificava da área cliente por não utilizar o módulo de migração.
9.2. Avaliação da auditoria:

9.2.1. Não foram formalizadas evidências de que foram migrados para o PJe os processos físicos que estavam tramitando no SADP, ou mesmo a definição de solução para a remessa e declinação dos processos em grau de recurso do físico para o eletrônico e vice-versa, funcionalidades estas realizadas pelo módulo de migração do SADP para o PJE.

9.2.2. Em relação ao SEI Diárias, deve ser lembrado, quando da emissão do Relatório de Auditoria TSE nº 3/2019 (em 02/10/19), que o projeto estava aguardando a criação de um grupo de trabalho negocial, com a participação do TSE e de regionais interessados - documento nº 1144616, de 19/09/2019 e documento nº 1149491, de 25/09/2019, contidos no processo SEI nº 2018.00.000016411-2.

9.2.3. Neste mesmo processo, não foram encontradas evidências relacionadas à comprovação de que as unidades negociais responsáveis formalizaram os motivos de não estarem utilizando tal sistema. A última movimentação realizada foi, no dia 24/04/2020, por meio do documento nº 1310298. Porém, neste documento (1310298) é feita menção ao documento nº 1303706, que trata do Termo de Encerramento do Projeto (TEP), inserido no SEI em 15/04/2020, com manifesto positivo para o encerramento, pela CTTI, por meio do documento nº 1303712, contidos no processo SEI nº 2018.00.000011477-8.

9.2.4. O item 6 do referido TEP trata dos "motivos do cancelamento do projeto". No item 7, "considerações finais", há registros da entrega do Módulo SeiDiárias e das razões que impossibilitaram a sua utilização por cada um dos envolvidos.

9.2.5. Por essa análise, considera-se encerrado o monitoramento referente ao SEI Diárias - Projeto Colaborativo e ainda pendente a recomendação relacionada ao módulo de migração do SADP para o PJe, razão pela qual considera-se a recomendação parcialmente atendida.

10. Recomendação à STI – item 309.2, g:
g) provocar a Administração no sentido de indicar a unidade gestora do projeto Evolução do Diário da JE – 2019, submetendo a questão ao conhecimento da CDTI (item 144.2, b);

10.1. Resposta da unidade auditada:

10.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI informa que a SJD assumiu a gestão do DJE e sua evolução, conforme formalizado no processo SEI. Foi apresentado ainda como evidência o processo SEI nº 2019.00.000006667-1.

10.2. Avaliação da auditoria:

10.2.1. De fato, em consulta à PORTARIA Nº 240, DE 06 DE ABRIL DE 2020, na data de 23/10/2020, consta em seu “Anexo I - Lista de Soluções de Software e Áreas Gestoras” a Unidade Gestora SJD para a solução DJE – Diário de Justiça Eletrônico, que tem como Unidade Técnica Responsável a Sedesc I.

10.2.2. Por essa análise, considera-se a recomendação atendida.

11. Recomendação à STI – item 309.2, h:
h) monitorar periodicamente os projetos, em conjunto com as unidades negociais, para reavaliação do backlog de atividades (item 144.2, c);

11.1. Resposta da unidade auditada:
11.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Fortalecer a implantação do AGITSE.
11.1.2. Ainda, são propostos os seguintes produtos:
1. Unidades da STI acompanhadas pelo Seprop por meio da aplicação das práticas ágeis junto aos	clientes;
2. Novo contrato de sustentação/desenvolvimento de sistemas com aplicação obrigatória de práticas ágeis.
11.1.3. Como possível evidência dos trabalhos, indica o processo SEI nº 2018.00.000007590-0.
11.2. Avaliação da auditoria:
11.2.1. Tendo em vista que a STI apresentou previsão de atendimento à recomendação em seu Plano de Ação com prazo ainda não encerrado, considera-se a recomendação em implementação, devendo ser avaliada pela unidade de auditoria em monitoramento futuro.

12. Recomendação à STI – item 309.2, i:
i) incluir os novos projetos no processo de trabalho de gestão do portfólio (item 144.2, d);
12.1. Resposta da unidade auditada:
12.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Mesmas ações que atenderão à recomendação 96, acima, referentes à gestão de portfólio.
12.1.2.As ações que atenderão à recomendação 96 estão reproduzidas abaixo:
Elaborar minuta de processo e normativo para definir responsabilidades das unidades gestoras de sistemas e provedores de serviços de TI, assim como processo para efetiva gestão de portfólio de sistemas e projetos de TI
Propor ajustes na resolução TSE 23.509/2017, que trata da governança de TI no TSE.
12.2. Avaliação da auditoria:
12.2.1. Tendo em vista que a STI apresentou previsão de atendimento à recomendação em seu Plano de Ação com prazo ainda não encerrado, considera-se a recomendação em implementação, devendo ser avaliada pela unidade de auditoria em monitoramento futuro.
13. Recomendação à STI – item 309.2, j:
j) realizar imediata revisão nos catálogos de serviços dos contratos em exame, com vistas a reconsiderar as estimativas de esforço, os níveis de complexidade e os perfis profissionais exigidos para cada atividade, com a participação direta dos fiscais técnicos – demandantes dos serviços –, tendo em vista os indícios de sobrepreço (item 177.1, a);
13.1. Resposta da unidade auditada:
13.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Revisar os catálogos de serviços dos contratos auditados e ainda vigentes.

13.2. Avaliação da auditoria:
13.2.1. Não constam evidências que indiquem se houve revisão dos catálogos de serviço para as atividades consideradas como sobrepreço e a aplicação dos ajustes nestes catálogos, quando ainda vigentes.
13.2.2. Por essa análise, considera-se a recomendação não atendida.

14. Recomendação à STI – item 309.2, “k”,“l” e “m”:
k) avaliar a possibilidade de uniformizar os valores dos níveis de complexidade e os fatores de ponderação para atividades consideradas similares (item 177.1, b);
l) reavaliar atividades dos catálogos de serviços, buscando aglutinar (generalizar) as atividades consideradas similares (item 177.1, c);
m) dar transparência, no sistema Casti, a respeito da composição dos fatores de ponderação atribuídos à complexidade (item 177.1, d);
14.1. Resposta da unidade auditada:
14.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Avaliar a pertinência dessas atividades, considerando a mudança do modelo dos contratos.
14.1.2. Ainda são propostos os seguintes produtos:
1. Relatório com estudo sobre aplicabilidade da recomendação.
2. Atividades ajustadas quando houver pertinência, para os contratos vigentes.

 14.2. Avaliação da auditoria:
14.2.1. Não constam evidências que indiquem se houve análise da aplicabilidade da recomendação exarada pela SAU, motivo pelo qual considera-se a recomendação não atendida.

15. Recomendação à STI – item 309.2, n:
n) gerenciar as demandas frente aos custos das atividades (item 177.1, e);
15.1. Resposta da unidade auditada:
15.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Implantar a gestão de portfólio e a gestão de demandas na STI.
15.2. Avaliação da auditoria:
15.2.1. Tendo em vista que a STI apresentou previsão de atendimento à recomendação em seu Plano de Ação com prazo ainda não encerrado, considera-se a recomendação em implementação, devendo ser avaliada pela unidade de auditoria em monitoramento futuro.

16. Recomendação à STI – item 309.2, o:
o) verificar a possibilidade de incluir limitador de horas mensal para racionalizar o esforço definido nas atividades dos catálogos, por colaborador (item 177.1, f);
16.1. Resposta da unidade auditada:
16.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Avaliar a pertinência dessa recomendação, considerando a mudança do modelo dos contratos.
16.2. Avaliação da auditoria:
16.2.1. Não constam evidências que indiquem se houve análise da aplicabilidade da recomendação exarada pela SAU, enquanto os contratos auditados estiveram vigentes, motivo pelo qual considera-se a recomendação não atendida.

17. Recomendação à STI – item 309.2, p:
p) verificar a ocorrência de eventual inadimplemento contratual por parte da empresa contratada para a prestação dos serviços de apoio ao controle quanto à ausência de verificação de distorção nos catálogos de serviços entre o esforço estimado e o efetivamente realizado e a consequente provocação do TSE para as medidas corretivas pertinentes (item 177.1, g);
17.1. Resposta da unidade auditada:
17.1.1. Não houve
17.2. Avaliação da auditoria:
17.2.1. Não consta ação para esta recomendação no Plano de Ação nº 1243843, motivo pelo qual considera-se a recomendação não atendida.

18. Recomendação à STI – item 309.2, q:
q) considerar, por ocasião do planejamento das futuras contratações, o impacto decorrente da situação encontrada e das respectivas recomendações na metodologia utilizada para precificação dos custos dos ajustes vindouros (item 177.1, h);
18.1. Resposta da unidade auditada:
18.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Considerações constantes dos estudos preliminares das novas contratações, pendente apenas a contratação de serviços de apoio à fiscalização.
18.1.2. Ainda, são propostos os seguintes produtos:
1. Estudos preliminares das novas contratações da STI concluídas para os serviços de desenvolvimento, service desk, NOC, infraestrutura e gestão.
2. ETP elaborado para a contratação de serviços de apoio à fiscalização.
18.1.3. Como possível evidência dos trabalhos, relaciona os seguintes processos SEI:
Contratação de Serviço de Apoio ao Planejamento - SEI 2018.00.000007558-6.
Contratação de Serviço de Sustentação e Evolução de Sistemas - SEI 2018.00.000007590-0.
Contratação de Serviço de Suporte e Infraestrutura de TI - SEI 2018.00.000007579-9.
Contratação de Serviço de service desk e Noc - SEI 2018.00.000014949-0.
Contratação de Serviço de Apoio ao Controle - SEI 2018.00.000015373-0.
18.2. Avaliação da auditoria:
18.2.1. Em análise aos processos citados como evidência, esta unidade de auditoria de TI buscou informações que retratassem, no planejamento das novas contratações de TI, ações efetivas para que a precificação dos custos fosse feita pelos parâmetros indicados no Relatório de Auditoria, evitando-se, assim, situações que pudessem levar a sobrepreço contratual nos novos ajustes que estavam em tramitação.
18.2.2. Os documentos selecionados para análise foram o Estudo Técnico da contratação, a decisão pelo modelo da contratação, a Planilha de Custo e Formação de Preços (PCFP), e, por fim, a Informação que fundamenta a pesquisa de preços do processo licitatório. Buscou-se, dessa forma, analisar documentos fundamentais para o atendimento da recomendação, pois abarcam o trabalho da STI - no estudo do melhor modelo de negócio para a contratação -, a decisão da autoridade competente quanto ao modelo a ser utilizado, a participação da unidade especializada em custos da SAD e a sua avaliação quanto aos custos da contratação.
18.2.3. Abaixo, listam-se os documentos analisados:
18.2.4. Com isso, esta unidade de auditoria de TI entende que a STI e a Administração do Tribunal, quando da etapa do planejamento e da formação de preços na fase interna dos pregões analisados, levaram em consideração as recomendações sobre a metodologia indicada pela SAU e pelos recentes Acórdãos do TCU (2.037/2019, 451/2019 e 1.508/2020 - todos Plenário) fatos que levam esta unidade a considerar a recomendação atendida.

19. Recomendação à STI – item 309.2, r:
r) informar as atividades que foram objeto de inspeção, conforme Anexo 1137136, as quais resultaram em redução de UST/HST, bem como as providências adotadas (item 177.1, i);
19.1. Resposta da unidade auditada:
19.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Elaborar relatório de inspeções.
19.1.2. Ainda , é proposta a realização da seguinte atividade:
Extrair informações do CASTI, relativas às inspeções e as reduções obtidas nos custos das atividades.
19.2. Avaliação da auditoria:
19.2.1. Não constam evidências relativas às inspeções e às reduções obtidas nos custos das atividades.
19.2.2. Por essa análise, considera-se a recomendação não atendida.
20. Recomendação à STI – item 309.2, s:
s) excluir do catálogo de serviços do Contrato nº 31/2015 as atividades de natureza meramente administrativa, alocando os profissionais em contrato de apoio administrativo ou similar vigente no Tribunal (item 185, a);
20.1. Resposta da unidade auditada:
20.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Relatório já constante do processo de auditoria.
Processo licitatório em fase de elaboração de documentos iniciais.
20.1.2. Ainda, são propostos os seguintes produtos:
1. Catálogo de serviços do Contrato nº 31/2015 sem atividades de natureza técnica.
2. Processo licitatório para condução de contratação de serviços meramente administrativos.
20.1.3. Como possível evidência dos trabalhos, cita o processo SEI nº 2018.00.000015373-0.
20.2. Avaliação da auditoria:
20.2.1. Em análise ao processo SEI nº 2018.00.000015373-0, constam os documentos que fazem parte do trâmite relacionado à licitação objetivando a contratação de serviços administrativos, a fim de substituir aqueles prestados por meio do Contrato TSE nº 31/2015.
20.2.2. Observou-se no processo a presença da Informação SAD nº 50/2020 (1366058). No item 2, é ressaltado que a contratação de serviço administrativo especializado para apoio à fiscalização de contratos e licitação não ocorrerá, por decisão do Diretor-Geral (Informação Asag-TI/STI n° 28/2020 - 1361670).
20.2.3. Ainda, o mesmo item informa que foram iniciadas tratativas entre SAD e STI para repasse da fiscalização administrativa dos contratos com alocação de mão de obra da STI à Cofad.
20.2.4. Tendo em vista que as atividades de fiscalização administrativa dos contratos da STI passarão a ser realizadas por unidade da SAD, considera-se a recomendação não mais aplicável. Esta recomendação não será mais monitorada.
21. Recomendação à STI – item 309.2, t:
t) avaliar a possibilidade de contratar os serviços de infraestrutura de TI, relativos às atividades executadas pela SEPD e Semop, ambas da Coinf/STI, bem assim de outras unidades que gerenciem serviços similares, por meio de solução alternativa à métrica UST (item 200, a);
21.1. Resposta da unidade auditada:
21.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
A contratação desses serviços está adotando novo modelo, por postos de trabalho com resultados.
21.1.2. Traz, ainda, como possível evidência dos trabalhos o processo SEI nº 2018.00.000014949-0.
21.2. Avaliação da auditoria:
21.2.1. Consta no processo como áreas requisitantes a SEPD e a Semop, observados no Documento de Oficialização de demanda mais recente, nº 1055234. Tais equipes, conjuntamente, foram responsáveis por elaborar os artefatos necessários à etapa de planejamento da contratação, como pode ser evidenciado, por exemplo, por meio do Despacho 1070524, em que assinam os gestores das duas unidades.
21.2.2. Resultado deste processo, foi firmado o contrato Contrato TSE nº 16/2020 (1286166), cujo objeto prevê “a contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para atividades de atendimento e suporte técnico a usuários de soluções de TI e para atividades de Monitoramento, Controle e Execução de Rotinas e Procedimentos Operacionais em Ambiente de TI, mediante alocação de postos de trabalho, pelo período de 30 (trinta) meses, admitida a prorrogação nos termos da lei até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com as especificações, exigências, quantidades e prazos constantes do Edital de Licitação TSE nº 10/2019 e seus anexos, modalidade pregão, e proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do presente contrato”. (grifos nossos)
21.2.3. Tendo em vista que se efetivou a contratação de postos de trabalho para atuação em atividades desempenhadas nas unidades, considera-se a recomendação não mais aplicável. Esta recomendação não será mais monitorada.

22. Recomendação à STI – item 309.2, u:
u) avaliar a possibilidade de adoção do GDS pelas unidades da TI que gerenciam serviços dos Contratos TSE nº 16, 17, 20 e 31/2015, de modo a uniformizar a gestão de demandas (item 211, a);
22.1. Resposta da unidade auditada:
22.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Implantar o GDS em todas as unidades da COINF.
22.1.2. Traz, ainda, como possível evidência dos trabalhos o link para ferramenta de registro de RAs (GDS).
22.2. Avaliação da auditoria:
22.2.1. Não foi verificada a existência de todas as unidades da Coinf no Contrato TSE nº 16/2015 com acesso ao GDS. Ao consultá-lo, é possível visualizar os Registros de Atividades e as Requisições de Mudanças para os Contratos TSE nos 16/2015 - Infraestrutura, 17/2015 - Sustentação, 20/2015 - Apoio ao Planejamento e 31/2015 - Apoio ao controle.
22.2.2. Para o Contrato TSE nº 16/2015, são listadas as unidades Seau, Secinp e Segele.
22.2.3. Para o Contrato TSE nº 17/2015, são listadas as unidades Gab.CSCOR, Sead, Sedesc I, Sedesc IV, Sedesc V, Sedesc VI, Segele, Seprop, Sescon e Seue.
22.2.4. Para o Contrato TSE nº 20/2015, são listadas as unidades AGE, Asepa, Gab.Cogti, Gab. Coinf, Gab.Cotel, Gab.CSCOR, GAB.Csele, Gab.SME, Seai, Secad, Secinp, Secon, Sedesc I, Sedesc II e Sedesc III.
22.2.5. Para o Contrato TSE nº 31/2015, são listadas as unidades CPL e Sescon.
22.2.6. Por essa análise, haja vista não ter sido encontrada evidência de uso do GDS por todas as unidades da COINF, nos contratos auditados, considera-se a recomendação parcialmente atendida.

23. Recomendação à STI – item 309.2, v:
v) adotar a metodologia de acompanhamento da execução das demandas de forma individualizada, pelas unidades que adotam sistema informatizado próprio, enquanto não for possível a utilização do GDS (item 211, b);
23.1. Resposta da unidade auditada:
23.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Verificar se compensa investir nesta recomendação, considerando o fim da vigência dos contratos atuais e a possibilidade de não utilização do GDS para as novas contratações.
23.1.2. Ainda, é proposta a realização da seguinte atividade:
Elaborar relatório com análise da viabilidade da recomendação.
23.2. Avaliação da auditoria:
23.2.1. Não há evidências que possibilitem a avaliação do cumprimento da recomendação. A unidade não se manifestou a respeito de possível viabilidade de implementar a recomendação, quando da não possibilidade do uso do GDS.
23.2.2. Do mesmo modo, a STI não registrou se adotou a metodologia de acompanhamento da execução das demandas, de forma individualizada, nos novos contratos já licitados, seja pelo GDS (customizado ou não), ou por outro software.
23.2.3. Por essa análise, haja vista a ausência de evidências quanto ao atendimento da recomendação, considera-se a recomendação não atendida.

24. Recomendação à STI – item 309.2, w:
w) informar o número das ordens de serviços referentes à garantia dos serviços prestados para a correção dos erros/defeitos demonstrados na tabela acima (item 226, a);
24.1 Resposta da unidade auditada:
24.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Mapear as OS de garantia conforme recomendação.
24.1.2. Ainda, é proposta a realização da seguinte atividade:
Extrair informações do SIGA para mapeamento das OS de garantia conforme recomendação.
24.2. Avaliação da auditoria:
24.2.1. Não constam evidências relacionadas às OS garantias no processo. Com isso, não foi possível avaliar a garantia dos serviços prestados, referente à tabela constante no item 213 do Relatório de Auditoria nº 3 (1129235)
24.2.2. Por essa análise, considera-se a recomendação não atendida.
25. Recomendação à STI – item 309.2, x:
x) informar os controles instituídos pelas Seções de Cadastro de Eleitor (Secad), de Automação de Prestação de Contas (Secon) e de Integração de Sistemas Eleitorais (Seint), vinculadas à Csele/STI, bem assim pelas Seções de Desenvolvimento de Soluções Corporativas II (Sedesc 2) e de Desenvolvimento de Soluções Corporativas VI (Sedesc 6), vinculadas à CSCOR/STI, para certificar que os erros/defeitos não sejam reparados com a abertura de nova ordem de serviço, bem como para evitar o pagamento em duplicidade pelos mesmos serviços (item 226, b);
25.1 Resposta da unidade auditada:
25.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Verificar se compensa investir nesta recomendação, considerando o fim da vigência dos contratos atuais.
25.2. Avaliação da auditoria:
25.2.1. Não constam evidências que indiquem se houve análise da aplicabilidade da recomendação exarada pela SAU, motivo pelo qual considera-se a recomendação não atendida.

26. Recomendação à STI – item 309.2, “y” e “z”:
y) proceder com o registro dos cálculos dos indicadores dos Contratos nºs 16 e 20/2015 (item 239, a);
z) observar a aplicação dos redutores decorrentes dos níveis mínimos de serviço (item 239, b);
26.1. Resposta da unidade auditada:
26.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Verificar se compensa investir nesta recomendação, considerando o fim da vigência dos contratos atuais.

26.2. Avaliação da auditoria:
26.2.1. Não constam evidências que indiquem se houve análise da aplicabilidade da recomendação exarada pela SAU, motivo pelo qual considera-se a recomendação não atendida.

27. Recomendação à STI – item 309.2, aa:
aa) constar, nos futuros termos de referência e contratos, os controles relacionados ao acionamento de garantia, se for o caso (item 250, a);
27.1. Resposta da unidade auditada:
27.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Recomendações adotadas nas novas contratações.
27.1.2. Traz, ainda, como possíveis evidências dos trabalhos as seguintes:
Contratação de Serviço de Apoio ao Planejamento - SEI 2018.00.000007558-6.
Contratação de Serviço de Sustentação e Evolução de Sistemas - SEI 2018.00.000007590-0.
Contratação de Serviço de Suporte e Infraestrutura de TI - SEI 2018.00.000007579-9.
Contratação de Serviço de service desk e Noc - SEI 2018.00.000014949-0.
27.2. Avaliação da auditoria:
27.2.1. As evidências dos controles solicitados foram identificadas conforme artefatos abaixo destacados:
- Doc 1204508, item 13;
- Doc 1194587, item 13;
- Doc 1194127, item 13;
27.2.2. Não foram encontradas evidências de controles relacionadas ao processo nº 2018.00.000014949-0.
27.2.3. Por essa análise, considera-se a recomendação parcialmente atendida.

28. Recomendação à STI – item 309.2, “ab”, “ac” e “ad”:
ab) instituir mecanismos para verificação de eventual exclusividade de mão de obra (item 272, a);
ac) exigir documentação que comprove o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, caso se observe a exclusividade (item 272, b);
ad) adotar as medidas cabíveis para sanear pendências identificadas nas listas de verificação utilizadas como controle (item 272, c);
28.1. Resposta da unidade auditada:
28.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Recomendações adotadas nas novas contratações.
28.1.2. Traz, ainda, como possíveis evidências dos trabalhos as seguintes:
Contratação de Serviço de Apoio ao Planejamento - SEI 2018.00.000007558-6.
Contratação de Serviço de Sustentação e Evolução de Sistemas - SEI 2018.00.000007590-0.
Contratação de Serviço de Suporte e Infraestrutura de TI - SEI 2018.00.000007579-9.
Contratação de Serviço de service desk e Noc - SEI 2018.00.000014949-0.
28.2. Avaliação da auditoria:
28.2.1. Em análise aos processos citados como evidência, esta unidade de auditoria de TI buscou informações que evidenciassem o atendimento às recomendações. Foi possível encontrar nos Editais e seus anexos as previsões padrões para que seja possível a ação da fiscalização contratual para atendimento às recomendações. Da mesma forma, esta unidade analisou os faturamentos das contratações formalizadas nos processos apresentados (quando esses pagamentos já foram realizados).
28.2.2. Abaixo, registra-se os documentos analisados:

28.2.3. Com isto, esta unidade de auditoria de TI entende que a STI e a Administração do Tribunal, com a mudança de modelo de execução contratual para posto de trabalho, com as previsões editalícias e com a ação da fiscalização, trouxeram mecanismos que viabilizam a devida gestão documental, de modo a resguardar o TSE quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Dessa forma, considera-se a recomendação atendida.
28.2.4. Sobre o ponto, merece destaque o Estudo sobre a implementação de listas de verificação para recebimento definitivo, atesto e acompanhamento da execução de contratos elaborado pela Secretaria de Auditoria constante no SEI 2019.00.000013231-3. O estudo é voltado a apresentar melhores práticas para adoção de listas de verificação de recebimento provisório e definitivo dos contratos, de modo a otimizar a ação dos fiscais e, da mesma forma, mitigar eventuais riscos e conferir maior transparência nos atos da fiscalização. Frente a isso, recomenda-se que a fiscalização procure adotar as melhores práticas ali indicadas.

29. Recomendação à STI – item 309.2, ae:
ae) reavaliar o processo de controle da fiscalização dos contratos de prestação de serviços de tecnologia da informação, visando a sua desburocratização, sem perda da qualidade e efetividade dos serviços, bem como buscar a automatização dos artefatos gerados e do processo de controle da fiscalização, visando à redução de tempo, sempre que possível (item 290).
29.1. Resposta da unidade auditada:
29.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI propõe a seguinte ação:
Recomendações adotadas nas novas contratações.
29.1.2. Traz, ainda, como possíveis evidências dos trabalhos as seguintes:
Contratação de Serviço de Apoio ao Planejamento - SEI 2018.00.000007558-6.
Contratação de Serviço de Sustentação e Evolução de Sistemas - SEI 2018.00.000007590-0.
Contratação de Serviço de Suporte e Infraestrutura de TI - SEI 2018.00.000007579-9.
Contratação de Serviço de service desk e Noc - SEI 2018.00.000014949-0.
29.2. Avaliação da auditoria:
29.2.1. Não ficou claro para esta unidade de auditoria em quais documentos estão as evidências dentro dos processos SEI nº 2018.00.000007558-6, 2018.00.000007590-0, 2018.00.000007579-9 e 2018.00.000014949-0.
29.2.2. Mesmo com a alteração do modelo de contratação para posto de trabalho, verificou-se que a Asag-TI, por meio da Informação nº 28 (1361670), elenca que “a falta de conhecimento dos servidores desta STI e da falta de equipe de apoio especializada, as atividades de fiscalização administrativa dos contratos de postos de trabalho que não estão sendo feitas pela SAD permanecerão acumuladas para verificação posterior por aquela Secretaria, o que pode gerar gargalo no faturamento das empresas”.
29.2.3. Considera-se necessário que a STI apresente evidências se houve atendimento à orientação do Relatório de Auditoria.
29.2.4. Por isso, considera-se a recomendação não atendida.

30. Recomendação à SAD – item 309.3, a:
a) Orientar a unidade responsável pela pesquisa de preços sobre a impossibilidade de comparação simples e direta entre valores contratados por UST/HST na Administração Pública (item 286.2, a);
30.1. Resposta da unidade auditada:
30.1.1. A Secretaria de Administração, ao receber o Relatório de Auditoria relata diversas ações voltadas ao atendimento das recomendações, tal como as constantes nos Despachos SAD 1166433 e 1172805:

30.1.2. Da mesma forma, informa que houve reunião no Gabinete da SAD, ocorrida em 15/10/2019, entre os titulares da Coordenadoria de Aquisições (Codaq), da Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira (Ceofi) e da Seção de Controle de Custo e Gestão de Ata de Registro de Preços (SECGA), em que se definiram as seguintes formas de atuação a serem adotadas nos contratos objetos da auditoria: “após fechamento técnico das OSs dos contratos auditados (nº 16/2015, nº 17/2015, nº 20/2015 e nº 31/2015), com informação da fiscalização acerca dos funcionários envolvidos e da quantidade de USTs/HSTs utilizadas, a Ceofi preencherá a planilha de recálculo dos valores, elaborada pela SECGA, e encaminhará para convalidação da SECGA”.
30.2. Avaliação da auditoria:
30.2.1. Diante da análise das manifestações da Secretaria de Administração neste processo, não foi possível confirmar que as unidades responsáveis pela realização de pesquisa de preços foram instruídas quanto à impossibilidade de comparação simples e direta entre valores contratados por UST/HST na Administração Pública.
30.2.2. Verificou-se que SECGA participou da citada reunião e atuou diretamente na apuração de valores, tanto os relativos ao sobrestamento mensal, quanto aos valores a serem restituídos retroativamente, em razão do possível sobrepreço. Desse modo, é possivel inferir que essa unidade tomou conhecimento da orientação da unidade de auditoria. Contudo, não consta que a SECOM foi informada formalmente sobre a recomendação. Destaca-se que cabe à SECOM a realização das pesquisas de preços tanto dos contratos auditados, quanto dos dois contratos ainda vigentes no TSE.
30.2.3. Sobre o tema, ainda cabe informar que a Secretaria de Auditoria se manifestou sobre o tema na Informação 1 (1361754). Nesse documento, constante nos autos SEI 2017.00.000001735-1, apresenta-se o entendimento do TCU, no recente Acórdão nº 1.508/2020 – Plenário, que reafirmou e deu destaque ao entendimento de que a UST/HST não pode ser considerada com uma unidade de medida padronizada, que pode ser comparada por diversos órgãos, vide:
49.3. que a UST não se trata de um produto ou serviço padronizado, para o qual existe um denominador de preço comum no mercado, que permitiria à Administração realizar uma análise crítica sobre a estimativa de preço do mercado, de modo a evitar a utilização de uma estimativa pautada em valores majorados que poderiam resultar em uma contratação com sobrepreço;
49.4. que a Administração, ao não estimar o preço da UST a partir de estudos próprios e de planilhas de composição de custo e formação de preço, não possui critérios mínimos e objetivos para analisar e avaliar a economicidade dos preços de UST cotados e contratados. O que transfere todo o risco potencial de sobrepreço inerente ao uso de UST para a própria Administração, em caso de desbalanceamento dos parâmetros e demais exigências do edital, e de possível majoração por parte do mercado; e
49.5. que a Administração se encontra sem meios para realizar a avaliação da real economicidade diante dos preços ofertados pelo mercado, tanto pela incomparabilidade de preços em um cenário heterogêneo, quanto pela não realização de análise crítica da composição do preço da UST, constatada em 94,5% dos contratos, em que não se utilizou planilhas de composição de custo e formação de preço da UST para mitigar qualquer risco inerente. Ou seja, o preço unitário da UST não revela à Administração, por si só, a sua economicidade. (grifos nossos)
30.2.4. Desse modo, buscou-se verificar, no bojo da Informação 1, se as unidades responsáveis pela realização de pesquisa de preços foram instruídas quanto à impossibilidade de comparação simples e direta entre valores contratados por UST/HST. Contudo, não consta naquele processo tal instrução.
30.2.5. Pelo exposto, considera-se a recomendação não atendida.
30.2.6. Como ainda há contratos vigentes no TSE que utilizam o modelo de negócio de UST/HST, reitera-se a recomendação, para, no caso de instrução de novos processos mensurados por meio de UST/HST, não haja a simples comparação de preços contratados pela administração pública.

31. Recomendação à SAD – item 309.3, b:
b) elaborar planilha de custos e formação de preços, tanto por ocasião do planejamento quanto em eventual processo de prorrogação contratual, com vistas a verificar a economicidade de contratação medida em UST/HST (item 286.2, b).
31.1. Resposta da unidade auditada:
31.1.1 A SAD, em seu Despacho 1181046, manifesta-se no sentido de que “a tramitação posterior das tratativas para o levantamento de custos dos contratos será feita nos respectivos processos principais”.
31.1.2. Assim, o processo 2016.00.000006918-6 trata do Contrato TSE nº 16/2015 que possuía vigência até o dia 02/03/2020 (0983071). A SAD chegou a proceder à instrução para consulta à prorrogação excepcional do contrato, arguindo à contratada por meio do Ofício 186 (1238395). Todavia, o contrato foi encerrado na data original da sua vigência.
31.1.3. Outro contrato auditado era o que corria no processo 2016.00.000006927-5, no caso o Contrato TSE nº 17/2015. O citado ajuste possuía vigência até o dia 13/3/2020 (0993820), data na qual foi encerrado.
31.1.4. Outro ajuste auditado foi o Contrato TSE nº 20/2015, que tramitava no processo 2016.00.000005821-4, com vigência até 24/03/2020 (0997781). A SAD iniciou a consulta à contratada para verificar o interesse na prorrogação excepcional por meio do Ofício 1089 (1278860). No citado documento, a Secretaria de Administração informa que:
2. Registro que a citada prorrogação, caso aceita por Vossa Senhoria, implicará na aplicação da metodologia de custos indicada nos itens 306 e 309.4 do Relatório de Auditoria nº 3/2019, de conhecimento da empresa ALGAR Tecnologia e Consultoria S/A.
3. A referida metodologia consiste no levantamento de todos os custos decorrentes do tempo de alocação de funcionários pela empresa para a execução dos contratos, incluindo custos indiretos, encargos sociais, lucro e tributos, o que permite obter o valor mais próximo ao custo efetivo da empresa no contrato, observadas as orientações da CLT.
4. Dessa forma, caso concorde com a prorrogação, esta empresa se compromete a apresentar, no fechamento de cada Ordem de Serviço (OS) emitida, a relação dos profissionais que atuaram na OS, acompanhada do período de atuação e do salário de cada profissional.
31.1.5. A contratada anuiu com a aplicação da metodologia por meio do documento SEI 1282820, o que gerou o 6º Termo Aditivo (1286347), que prorrogou a vigência do ajuste até 24/03/2021, com clausula resolutória, a qual foi executada no dia 25/06/2020, quando da conclusão do Pregão nº 07/2020.
31.1.6. O último ajuste auditado foi o Contrato nº 31/2015, que correu no processo 2016.00.000010647-2, com vigência até 27/05/2020 (1043434), data na qual se encerrou.
31.2. Avaliação da auditoria:
31.2.1. Verifica-se que a recomendação é voltada a dois momentos de atuação da Administração. O primeiro quando do planejamento da contratação. Quanto a essa etapa, esta Unidade de Auditoria entende que a recomendação de formação de planilha de custos foi atendida, pois no modelo adotado pelo TSE de alocação de mão de obra, essa etapa é obrigatória pela Administração.
31.2.2. Quanto à elaboração da planilha de formação de preços quando das renovações contratuais, verifica-se que a SAD prorrogou apenas um dos contratos auditados, o CT TSE nº 20/2015. Na condução da prorrogação, verifica-se que a Secretaria de Administração instruiu o processo incluindo como condição da extensão do ajuste a aplicação da metodologia indicada no Relatório de Auditoria 3, motivo pelo qual considera-se a recomendação atendida.

32. Recomendação à STI, em conjunto com a SAD – item 309.4, a:
a) Avaliar alternativas que possam ser implementadas de imediato relativamente aos faturamentos vindouros dos contratos sob exame, tendo em vista os indícios de sobrepreço verificados. Nesse sentido, com vistas à negociação, junto à contratada, dos pagamentos a serem realizados até o encerramento das respectivas vigências contratuais, indica-se, como medida possível de ser adotada, a metodologia de composição de custos sugerida pelo Tribunal de Contas da União, retratada nos itens 391 e seguintes do relatório do Acórdão nº 1.627/2019 – Plenário, a partir dos dados gerenciais disponíveis nos sistemas de controle da STI. Para tanto, devem ser solicitadas, a cada emissão de ordem de serviço, informações das empresas contratadas, tais como, nome dos profissionais a serem alocados, os salários respectivos e a carga horária individual a ser empregada para a execução das atividades (itens 177.2, a e 286.1, a);
32.1. Resposta da unidade auditada:
32.1.1. Após a emissão do Relatório de Auditoria nº 3 (1129235), de 02/10/2019, a Secretaria de Administração passou a tomar uma série de medidas para atendimento às recomendações descritas no citado Relatório, de acordo com as peculiaridades de cada contrato auditado, tal como consta na tabela síntese abaixo:
Contratos TSE nº 16/2015 e 17/2015 – Ofício nº 4196 (1164670)	Contrato TSE nº 20/2015 – Ofício nº 4360 (1172234)	Contrato TSE nº 20/2015 – Ofício nº 4361 (1172236)
a) realizará levantamento dos custos relativos aos Contratos TSE nº 16/2015 e nº 17/2015 desde o início da execução contratual, aplicando-se, para tanto, a metodologia de composição de custos adotada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos itens 391 e seguintes do relatório que resultou no Acórdão TCU nº 1.627/2019 – Plenário –, bem como o disposto no Acórdão TCU nº 2.037/2019 – Plenário –, de 28/8/2019; / b) reavaliará o custo das Ordens de Serviço (OSs) emitidas e que ainda estejam pendentes de conclusão e/ou de pagamento; / c) sobrestará o pagamento das OSs emitidas e que ainda estejam pendentes de conclusão e/ou de pagamento até o término do levantamento explicitado na alínea "a" acima; / d) utilizará o valor sobrestado para cobrir os valores pagos a maior e, não sendo suficiente, comunicará a empresa para quitação da quantia restante; e / e) adotará os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na emissão de novas OSs.	2. Informo que, em cumprimento ao recomendado na auditoria em tela, este Tribunal promoverá levantamento dos custos relativos ao referido ajuste desde o início da execução contratual, aplicando-se, para tanto, a metodologia de composição de custos adotada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos itens 391 e seguintes do relatório que resultou no Acórdão TCU nº 1.627/2019 – Plenário, bem como o disposto no Acórdão TCU nº 2.037/2019 – Plenário, de 28/8/2019. / 3. Comunico, ainda, que o custo das Ordens de Serviço emitidas e que ainda estejam pendentes de conclusão e/ou de pagamento será reavaliado, adotando-se o critério indicado no parágrafo precedente. / 4. Esclareço que o pagamento das Ordens de Serviço, adaptadas ao critério indicado no parágrafo precedente, será sobrestado até o término do levantamento explicitado no segundo parágrafo deste Ofício. / 5. Saliento que o valor sobrestado será utilizado a fim de cobrir os valores pagos a maior e, não sendo suficiente, essa empresa será instada para quitar a quantia restante. / 6. Por fim, informo que as Ordens de Serviço a serem emitidas adotarão os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU).	2. Informo que, em cumprimento ao recomendado na auditoria em tela, este Tribunal promoverá levantamento dos custos relativos ao referido ajuste desde o início da execução contratual, aplicando-se, para tanto, a metodologia de composição de custos adotada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos itens 391 e seguintes do relatório que resultou no Acórdão TCU nº 1.627/2019 – Plenário, bem como o disposto no Acórdão TCU nº 2.037/2019 – Plenário, de 28/8/2019. / 3. Comunico, ainda, que o custo das Ordens de Serviço emitidas e que ainda estejam pendentes de conclusão e/ou de pagamento será reavaliado, adotando-se o critério indicado no parágrafo precedente. / 4. Esclareço que o pagamento das Ordens de Serviço, adaptadas ao critério indicado no parágrafo precedente, será sobrestado até o término do levantamento explicitado no segundo parágrafo deste Ofício. / 5. Saliento que o valor sobrestado será utilizado a fim de cobrir os valores pagos a maior e, não sendo suficiente, essa empresa será instada para quitar a quantia restante. / 6. Por fim, informo que as Ordens de Serviço a serem emitidas adotarão os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

32.1.2. No Despacho SAD 1166433, de 16/10/2019, o Secretário de Administração descreve as ações que serão tomadas pela Administração para os Contratos TSE nº 16/2015 e nº 17/2015, em especial os itens 4 e 6:
(...)
4. Ademais, registro que, em reunião realizada neste Gabinete em 15/10/2019, com os titulares da Coordenadoria de Aquisições (Codaq), da Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira (Ceofi) e da Seção de Controle de Custo e Gestão de Ata de Registro de Preços (SECGA), ficou definido que, doravante, após fechamento técnico das OSs dos contratos auditados (nº 16/2015, nº 17/2015, nº 20/2015 e nº 31/2015), com informação da fiscalização acerca dos funcionários envolvidos e da quantidade de USTs/HSTs utilizadas, a Ceofi preencherá a planilha de recálculo dos valores, elaborada pela SECGA, e encaminhará para convalidação da SECGA.
(...)
6. Por fim, reitero à Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira (Ceofi) que não haverá pagamento de OSs dos Contratos TSE nº 16/2015 e nº 17/2015 até que seja finalizado o levantamento noticiado no mencionado ofício, bem como que o sobrestamento deve incluir as OSs emitidas para atendimento a demandas de Tribunais Regionais Eleitorais, até que esta Secretaria delibere sobre o tratamento que será dado a esses casos.
32.1.3. Já para os Contratos TSE nº 20/2015 e nº 31/2015, a SAD se manifestou no Despacho 1172805:
(...)
 2. Concomitantemente, à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), com vista à fiscalização dos Contratos TSE nº 20/2015 e nº 31/2015, para ciência do sobrestamento dos pagamentos de OSs ainda pendentes, bem como da necessidade de adequar novas OSs aos critérios estabelecidos pelo TCU.
3. Por fim, à Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira (Ceofi), para ciência do sobrestamento de pagamentos nos mencionados ajustes, até que seja concluído o levantamento dos custos dos Contratos, desde o início da execução contratual.
32.1.4. Por fim, o então Secretário de Administração reportou à autoridade competente todas as ações tomadas até aquele momento (SEI 1181046).
32.1.5. Em um segundo momento, como fundamento no Parecer ASJUR 678 (1202642), o Diretor-Geral substituto determinou no Despacho 1211856:

(...)
À vista do exposto no referido parecer, em especial o disposto nos itens 22e ss.1, encaminhem-se os autos à SAD para ciência e adoção das medidas necessárias à liberação dos valores referentes ao pagamento dos salários dos profissionais alocados no contrato, bem como das demais verbas de natureza trabalhista, caso solicitado pela empresa contratada, coibindo-se assim, repercussão dos sobrestamentos propostos na saúde financeira da empresa, se for o caso.

32.1.6. Por fim, por meio dos Ofícios nº 5154 (1225600), 5155 (1225601) e 5156 (1225602), todos de 23/12/2019, a Secretária de Administração substituta transcreve todas as ações que foram tomadas até o final de dezembro de 2019, detalhando como os valores foram sobrestados nos quatro contratos. Vide tabela abaixo:

Contratos TSE nº 16/2015 e 17/2015	Contrato TSE nº 20/2015	Contrato TSE nº 20/2015
Reporto-me ao Ofício TSE nº 4196/2019, de 14 de outubro de 2019, por meio do qual este Tribunal Superior Eleitoral informou a empresa CTIS Tecnologia S/A sobre a conclusão de exames de auditoria nos Contratos TSE nº 16/2015 e nº 17/2015, cujos resultados foram explicitados no Relatório de Auditoria nº 3/2019, bem como sobre as providências que seriam adotadas por esta Administração em razão das conclusões do citado Relatório. / 2. Registro, inicialmente, que este Tribunal, por meio do Ofício TSE nº 4196/2019, concedeu a essa empresa o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação. O pedido de prorrogação do referido prazo foi feito por meio de carta datada de 15/10/2019, na qual se solicitou que o vencimento do prazo recaísse sobre o dia 18/11/2019, bem como que fosse franqueada à empresa vista e cópia do processo de auditoria. / 3. A solicitação de prorrogação de prazo foi deferida pelo TSE em 17/10/2019, por meio do Ofício TSE nº 4270/2019. Posteriormente, por meio do Ofício TSE nº 4487/2019, de 30/10/2019, este Tribunal notificou essa empresa sobre a concessão de vista aos autos relativos à auditoria, e retificou a prorrogação de prazo anteriormente concedida, para passar o prazo final de manifestação da empresa para 21/11/2019. / 4. Dessa forma, a manifestação quanto ao teor do ofício inicial foi encaminhada tempestivamente, por meio de carta datada de 18/11/2019, na qual essa empresa: / a) afirmou ser injusta e indevida a aplicação das penalidades impostas; / b) solicitou a abertura de procedimentos administrativos específicos para cada contrato, de forma a poder exercer efetivamente a sua defesa; / c) alegou que os Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) utilizados como referência no Relatório de Auditoria não são aplicáveis aos contratos firmados, e que o critério adotado para substituir HST ou UST por custo por alocação de mão de obra não teria fundamento jurídico ou contratual; / d) registrou a ausência de previsão normativa a amparar a decisão pelo sobrestamento dos pagamentos das Ordens de Serviços; / e) afirmou não haver legalidade na utilização de eventual saldo do sobrestamento para quitação de valores pagos anteriormente; e / f) solicitou a interrupção do sobrestamento dos pagamentos das Ordens de Serviço, assim como das adaptações mencionadas no Ofício TSE nº 4196/2019, sob pena de suspensão contratual. / 5. As considerações dessa empresa foram submetidas, então, à análise da Assessoria Jurídica e da Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal Superior, as quais se manifestaram, respectivamente, por meio do Parecer ASJUR nº 678/2019 e da Informação SCI nº 4/2019, em anexo. / 6. Em resumo, a Assessoria Jurídica entendeu pela desnecessidade de abertura de procedimentos administrativos específicos e registrou que o Tribunal de Contas da União entende pertinente a retenção cautelar para resguardar a Administração de dano iminente e de difícil reparação futura, ressalvado o pagamento de verbas de natureza trabalhista. / 7. Ainda, ressaltou que a utilização do saldo sobrestado para quitação de valores pagos a maior não configura enriquecimento indevido do Estado, posto que pretende, apenas, equalizar o contrato ante a pagamento realizado a maior durante a execução contratual. / 8. Já a Secretaria de Controle Interno e Auditoria reiterou a possibilidade de se utilizar a metodologia de composição de custos proposta pelo TCU como forma de mitigação do risco de sobrepreço e superfaturamento nas contratações em vigor. / 9. Em razão do posicionamento da Assessoria Jurídica, o Senhor Diretor-Geral Substituto do TSE, em Despacho datado de 9/12/2019, determinou a liberação dos valores referentes ao pagamento dos salários dos profissionais alocados no contrato, bem como das demais verbas de natureza trabalhista, de forma a coibir repercussão do sobrestamento na saúde financeira da empresa. / 10. Desse modo, esta Secretaria de Administração (SAD) adotou os seguintes procedimentos em relação ao Contrato TSE nº 17/2015: / 10.1 identificou o custo de cada Ordem de Serviço (OS) com base no quantitativo de HST; / 10.2 identificou os profissionais que atuaram em cada OS, bem como o tempo, em horas, de atuação de cada profissional; / 10.3 elaborou cálculo do custo mensal do profissional, tendo como base os valores salariais, os benefícios e os direitos constantes dos contracheques de cada profissional; e / 10.4 dividiu o custo mensal do profissional por 220 horas mensais, e o resultado foi multiplicado pela quantidade de horas de atuação do profissional em cada OS. / 11. Em seguida, foram separados dos custos encontrados na forma indicada no item anterior o montante correspondente à Taxa de Administração e à Taxa de Lucro, os quais foram sobrestados em atendimento à decisão do Senhor Diretor-Geral Substituto citada no parágrafo 9 deste Ofício. / 12. Feitas as retenções mencionadas, bem como retidos os tributos incidentes, o valor restante foi pago a essa empresa, conforme Ordens Bancárias nº 3348 (Agosto), nº 3349 (Setembro) e nº 3363 (Outubro). / 13. A tabela a seguir apresenta resumo dos valores faturados, retidos em razão da aplicação da metodologia do TCU, sobrestados por força da decisão do Diretor-Geral Substituto e efetivamente pagos à empresa no Contrato TSE nº 17/2015: / (...) / 14. Em relação ao Contrato TSE nº 16/2015, utilizou-se a folha de pagamento entregue mensalmente ao TSE para obter os dados de cada funcionário, e com isso possibilitar a elaboração de planilha, adotando-se, portanto, a metodologia do TCU. Finalmente, houve comparação do resultado da planilha de custos com o cálculo das Ordens de Serviço emitidas em UST no respectivo período, pagando o valor da folha. / 15. Em seguida, foram separados dos custos encontrados na forma indicada no item anterior o montante correspondente à Taxa de Administração e à Taxa de Lucro, os quais foram sobrestados em atendimento à decisão do Senhor Diretor-Geral Substituto citada no parágrafo 9 deste Ofício. / 16. Feitas as retenções mencionadas, bem como retidos os tributos incidentes, o valor restante foi pago a essa empresa, conforme Ordens Bancárias nº 3486 (Agosto), nº 3543 (Setembro) e nº 3497 (Outubro). / 17. A tabela a seguir apresenta resumo dos valores faturados, retidos em razão da aplicação da metodologia do TCU, sobrestados por força da decisão do Diretor-Geral Substituto e efetivamente pagos à empresa no Contrato TSE nº 16/2015: / (...) / *Foi aplicada glosa de R$8.887,71 (oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos) na fatura do mês de setembro/2019, uma vez que o valor faturado (e atestado) não corresponde ao montante apurado no Relatório Consolidado apresentado pelo preposto da empresa. / 18. Ademais, informo a Vossa Senhoria que o levantamento dos custos dos Contratos TSE nº 16/2015 e nº 17/2015, desde o início da execução contratual, foi concluído nos termos das planilhas em anexo, utilizando-se, para tal, a metodologia indicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e já descrita nos itens 10, 14 e 15 deste Ofício.	Reporto-me ao Ofício TSE nº 4360/2019, de 23 de outubro de 2019, por meio do qual este Tribunal Superior Eleitoral levou ao conhecimento da empresa Algar Tecnologia e Consultoria S.A. as providências que seriam adotadas em razão da emissão do Relatório de Auditoria nº 3/2019, para informar sobre a conclusão do levantamento dos custos do Contrato TSE nº 20/2015, firmado com essa empresa. / 2. Registro, inicialmente, que este Tribunal, por meio do Ofício TSE nº 4360/2019, concedeu a essa empresa o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação. O pedido de prorrogação do referido prazo foi feito por meio do Ofício GC 2019/10/350, de 29/10/2019, no qual se solicitou que o prazo de manifestação fosse estendido até 22/11/2019, bem como que fossem mantidos os pagamentos até a definição do mérito da questão. / 3. A solicitação de dilação do prazo foi deferida pelo TSE em 30/10/2019, por meio do Ofício TSE nº 4493/2019. / 4. Dessa forma, essa empresa encaminhou manifestação quanto ao teor do ofício inicial tempestivamente, por meio de documento juntado aos autos do processo de auditoria, em 22/11/2019, pelo preposto da Algar no TSE. / 5. Na referida manifestação, essa empresa registrou o entendimento de que o Contrato TSE nº 20/2015 não teria dedicação exclusiva de mão de obra, que não haveria, nos valores pactuados, qualquer onerosidade que causasse dano ao erário, que os Acórdãos do TCU que basearam a decisão do TSE não são normatizadores e não teriam o condão de aplicação retroativa a alterar o disposto no ajuste, e que eventual revisão unilateral dos preços, bem como a suspensão de pagamentos pelo TSE, seriam atos ilícitos. / 6. As considerações dessa empresa foram submetidas, então, à análise da Assessoria Jurídica e da Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal Superior, as quais se manifestaram, respectivamente, por meio do Parecer ASJUR nº 678/2019 e da Informação SCI nº 5/2019, em anexo. / 7. Em resumo, a Assessoria Jurídica entendeu que a auditoria realizada pelo Tribunal é fruto de prerrogativa da Administração de exercer o controle de seus atos, o que, por si só, a torna o fundamento jurídico maior para reavaliação dos atos praticados no âmbito dos contratos auditados. / 8. Ainda, ressaltou que, uma vez constatada pela equipe da SCI hipótese de pagamento a maior, visto que verificado sobrepreço ou superfaturamento, é possível a redução do valor contratual por expressa previsão legal, considerando, ainda, os princípios da legalidade, moralidade e eficiência. Assim, segundo aquela Assessoria, uma vez que há indícios de pagamento a maior, o que acarreta flagrante ilegalidade, é possível a aplicação do poder-dever da Administração de zelar pelo Erário. / 9. Já a Secretaria de Controle Interno e Auditoria reiterou a possibilidade de se utilizar a metodologia de composição de custos proposta pelo TCU como forma de mitigação do risco de sobrepreço e superfaturamento nas contratações em vigor. / 10. Em razão do posicionamento da Assessoria Jurídica, o Senhor Diretor-Geral Substituto do TSE, em Despacho datado de 9/12/2019, determinou a liberação dos valores referentes ao pagamento dos salários dos profissionais alocados no contrato, bem como das demais verbas de natureza trabalhista, de forma a coibir repercussão do sobrestamento na saúde financeira da empresa. / 11. Desse modo, esta Secretaria de Administração (SAD) adotou os seguintes procedimentos em relação ao Contrato TSE nº 20/2015: / 11.1 identificou o custo de cada Ordem de Serviço (OS) com base no quantitativo de HST; / 11.2 identificou os profissionais que atuaram em cada OS, bem como o tempo, em horas, de atuação de cada profissional; / 11.3 elaborou cálculo do custo mensal do profissional, tendo como base os valores salariais, os benefícios e os direitos constantes dos contracheques de cada profissional; e / 11.4 dividiu o custo mensal do profissional por 220 horas mensais, e o resultado foi multiplicado pela quantidade de horas de atuação do profissional em cada OS. / 12. Em seguida, foram separados dos custos encontrados na forma indicada no item anterior o montante correspondente à Taxa de Administração e à Taxa de Lucro, os quais foram sobrestados em atendimento à decisão do Senhor Diretor-Geral Substituto citada no parágrafo 10 deste Ofício. / 13. Feitas as retenções mencionadas, bem como retidos os tributos incidentes, o valor restante foi pago a essa empresa, conforme Ordens Bancárias nº 3362 (Agosto), nº 3370 (Setembro) e nº 3569 (Outubro). / 14. A tabela a seguir apresenta resumo dos valores faturados, retidos em razão da aplicação da metodologia do TCU, sobrestados por força da decisão do Diretor-Geral Substituto e efetivamente pagos à empresa no Contrato TSE nº 20/2015: / (...) / Foi descontado o valor de R$19.289,72 (dezenove mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) da fatura de agosto de 2019 em razão de multa aplicada por descumprimento de obrigação contratual, nos termos do Ofício TSE nº 4388, de 26 de outubro de 2019, recebido por essa empresa no dia 28/10/2019. / 15. Ademais, informo a Vossa Senhoria que o levantamento dos custos do Contrato TSE nº 20/2015, desde o início da execução contratual, foi concluído nos termos das planilhas em anexo, utilizando-se, para tal, a metodologia indicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e já descrita no item 11 deste Ofício.	Reporto-me ao Ofício TSE nº 4361/2019, de 23 de outubro de 2019, por meio do qual este Tribunal Superior Eleitoral levou ao conhecimento da empresa Datainfo Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. as providências que seriam adotadas em razão da emissão do Relatório de Auditoria nº 3/2019, para informar sobre a conclusão do levantamento dos custos do Contrato TSE nº 31/2015, firmado com essa empresa. / 2. Registro, inicialmente, que este Tribunal, por meio do Ofício TSE nº 4361/2019, concedeu a essa empresa o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação. O pedido de prorrogação do referido prazo foi feito por meio do Ofício nº 20/2019/DATAINFO/DEPTOLIC-TSE, de 28/10/2019. / 3. A mencionada solicitação foi deferida pelo TSE em 29/10/2019, por meio do Ofício TSE nº 4454/2019, no qual o prazo para manifestação dessa empresa foi estendido até 8/11/2019. / 4. Dessa forma, essa empresa encaminhou manifestação quanto ao teor do ofício inicial tempestivamente, por meio do Ofício nº 21/2019/DATAINFO/DEPTOLIC-TSE de 7/11/2019, no qual afirmou, em resumo, que estudos retroativos relativos aos custos do contrato baseados em metodologia de composição de custos adotada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) ferem o princípio da razoabilidade que rege os contratos públicos, e que o sobrestamento de pagamento de ordens de serviços poderia redundar no desequilíbrio financeiro contratual. / 5. As considerações dessa empresa foram submetidas, então, à análise da Assessoria Jurídica e da Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal Superior, as quais se manifestaram, respectivamente, por meio do Parecer ASJUR nº 678/2019 e da Informação SCI nº 4/2019, em anexo. / 6. Em resumo, a Assessoria Jurídica entendeu que a auditoria realizada pelo Tribunal é fruto de prerrogativa da Administração de exercer o controle de seus atos, o que, por si só, a torna o fundamento jurídico maior para reavaliação dos atos praticados no âmbito dos contratos auditados. / 7. Ainda, ressaltou que, uma vez constatada pela equipe da SCI hipótese de pagamento a maior, visto que verificado sobrepreço ou superfaturamento, é possível a redução do valor contratual por expressa previsão legal, considerando, ainda, os princípios da legalidade, moralidade e eficiência. Assim, segundo aquela Assessoria, uma vez que há indícios de pagamento a maior, o que acarreta flagrante ilegalidade, é possível a aplicação do poder-dever da Administração de zelar pelo Erário. / 8. Já a Secretaria de Controle Interno e Auditoria reiterou a possibilidade de se utilizar a metodologia de composição de custos proposta pelo TCU como forma de mitigação do risco de sobrepreço e superfaturamento nas contratações em vigor. / 9. Em razão do posicionamento da Assessoria Jurídica, o Senhor Diretor-Geral Substituto do TSE, em Despacho datado de 9/12/2019, determinou a liberação dos valores referentes ao pagamento dos salários dos profissionais alocados no contrato, bem como das demais verbas de natureza trabalhista, de forma a coibir repercussão do sobrestamento na saúde financeira da empresa. / 10. Desse modo, esta Secretaria de Administração (SAD) adotou os seguintes procedimentos em relação ao Contrato TSE nº 17/2015: / 10.1 identificou o custo de cada Ordem de Serviço (OS) com base no quantitativo de HST; / 10.2 identificou os profissionais que atuaram em cada OS, bem como o tempo, em horas, de atuação de cada profissional; / 10.3 elaborou cálculo do custo mensal do profissional, tendo como base os valores salariais, os benefícios e os direitos constantes dos contracheques de cada profissional; e / 10.4 dividiu o custo mensal do profissional por 220 horas mensais, e o resultado foi multiplicado pela quantidade de horas de atuação do profissional em cada OS. / 11. Em seguida, foram separados dos custos encontrados na forma indicada no item anterior o montante correspondente à Taxa de Administração e à Taxa de Lucro, os quais foram sobrestados em atendimento à decisão do Senhor Diretor-Geral Substituto citada no parágrafo 9 deste Ofício. / 12. Feitas as retenções mencionadas, bem como retidos os tributos incidentes, o valor restante foi pago a essa empresa, conforme Ordens Bancárias nº 3388 (Setembro) e nº 3385 (Outubro). / 13. A tabela a seguir apresenta resumo dos valores faturados, retidos em razão da aplicação da metodologia do TCU, sobrestados por força da decisão do Diretor-Geral Substituto e efetivamente pagos à empresa no Contrato TSE nº 31/2015: / (...) / 14. Ademais, informo a Vossa Senhoria que o levantamento dos custos do Contrato TSE nº 31/2015, desde o início da execução contratual, foi concluído nos termos das planilhas em anexo, utilizando-se, para tal, a metodologia indicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e já descrita no item 10 deste Ofício.

32.1.7. No Despacho 1225827, a SAD reporta as ações à autoridade competente.
32.2. Avaliação da auditoria:
32.2.1. Esta unidade de auditoria verificou que a SAD tomou várias ações para atendimento às recomendações da SCI.
32.2.2. Constam nos Ofícios 5154, 5155 e 5156 os valores que foram sobrestados referentes aos objetos da auditoria, abaixo resumidos:
Contrato TSE nº 17/2015
Mês	OS	Nº Nota Fiscal	Valor da NF	Valor retido (aplicação da metodologia do TCU)	Valor devido à empresa	Valor sobrestado (Taxa de Lucro e Taxa de Adm.)	Tributos retidos (Federais, ISS, INSS)	Valor Líquido a Pagar
AGO	212 a 226; 228; 230 a 238; 240; 242, 243, 245.	157512	R$3.301.215,36	R$1.201.526,08	R$2.099.689,27	R$286.357,55	R$592.568,16	R$1.220.763,57
SET	244; 250 a 262; 264; 266 a 269; 271 a 281; 283 a 286.	161748	R$3.022.224,58	R$1.141.800,94	R$1.880.423,64	R$257.722,16	R$542.489,31	R$1.080.212,17
OUT	287; 289 a 296; 299 a 314; 317; 318.	165324	R$3.172.997,24	R$1.227.887,59	R$1.945.109,65	R$265.845,96	R$569.553,00	R$1.109.710,69

Contrato TSE nº 16/2015
Mês	OS	Nº Nota Fiscal	Valor da NF	Valor retido (aplicação da metodologia do TCU)	Valor devido à empresa	Valor sobrestado (Taxa de Lucro e Taxa de Adm.)	Tributos retidos (Federais, ISS, INSS)	Valor Líquido a Pagar
AGO	747; 763 a 765; 769 a 772; 775; 776; 778 a 780; 783; 791 a 793; 795; 796; 803; 805 a 810; 826; 834; 835; 857.	156692	R$1.705.411,09	R$420.412,36	R$654.998,73	R$87.920,48	R$193.036,29	R$374.041,96
SET	820; 826; 846 a 848; 851 a 853; 858 a 860; 862 a 870; 881 a 890; 913.	161728	R$1.023.808,44	R$486.190,83	R$528.729,91	R$70.971,42	R$183.773,62	R$273.984,87
OUT	928 a 930; 934 a 936; 943; 966 a 970; 977 a 983; 994 a 996; 998 a 1001; 1014; 1055.	165301	R$1.068.892,14	R$543.658,35	R$525.233,79	R$70.502,13	R$191.866,14	R$262.865,52

Contrato TSE nº 20/2015
Mês	OS	Nº Nota Fiscal	Valor da NF	Valor retido (aplicação da metodologia do TCU)	Valor devido à empresa	Valor sobrestado (Taxa de Lucro e Taxa de Adm.)	Tributos retidos (Federais, ISS, INSS)	Valor Líquido a Pagar
AGO	122; 126, 127, 129 a 132; 134; 136 a 139; 141 a 143; 147.	1706	R$484.380,56	R$188.011,10	R$296.369,46*	R$39.781,85	R$86.946,31	R$150.351,58
SET	121; 144 a 146; 148 a 155; 158 a 162; 171; 175.	1718	R$475.102,20	R$172.717,51	R$302.384,69	R$40.589,27	R$85.280,85	R$176.514,57
OUT	163 a 168; 170; 172; 176; 180; 181; 184 a 187; 189; 190; 206.	1731	R$510.381,00	R$191.801,18	R$318.579,82	R$42.762,97	R$91.613,39	R$184.203,46

Contrato TSE nº 31/2015
Mês	OS	Nº Nota Fiscal	Valor da NF	Valor retido (aplicação da metodologia do TCU)	Valor devido à empresa	Valor sobrestado (Taxa de Lucro e Taxa de Adm.)	Tributos retidos (Federais, ISS, INSS)	Valor Líquido a Pagar
SET	16 e 17	0092	R$211.211,66	R$134.416,37	R$76.795,29	R$10.308,28	R$37.912,49	R$28.574,52
OUT	20 e 21	0100	R$188.869,31	R$114.713,66	R$74.155,65	R$9.953,96	R$33.902,05	R$30.299,64

32.2.3. Observou-se que a SAD iniciou os cálculos utilizando-se da metodologia de cálculo baseada nos Acórdãos nº 451/2019 e 2.037/2019, ambos do Plenário TCU. Todavia, com a decisão do Senhor Diretor-Geral para que fossem liberados para serem pagos os valores referentes a verbas trabalhistas, a Secretaria de Administração passou a calcular a Taxa de Lucro e a Taxa de Administração de cada contrato, de modo a sobrestar somente esses valores. Essa apuração foi realizada por meio de atuação da SECGA e da Ceofi, com base nos relatórios da fiscalização contratual.
32.2.4. Para os Contratos TSE nº 16 e 17/2015, a apuração e a retenção se deram nos faturamentos da contratada, mais precisamente nos documentos 1215328, 1213892, 1215344, 1215396, 1215987, 1215392, 1214369, 1215978, 1214369, 1220294, 1223449, 1221884, 1217039, 1215520, 1216973, 1221896, 1218120, 1221852, 1218637, 1223473, 1223437, 1218120, 1222571, 1221852, 1218549, 1223190, 1223421, 1223073, 1223462, 1223412, 1224007, 1223488, 1223368, 1223936, 1224345, 1223504, 1223513, 1221906, 1223971, 1223836, 1224051, 1223919, 1224025, 1224298, 1224217, 1224280, 1224253, 1224064, 1224317, 1218573 e 1223662. Para além do que a SAD informou nos Ofícios à contratada, verificou-se que o sobrestamento continuou pelos meses subsequentes, de acordo com a tabela abaixo:

32.2.5. Quanto aos sobrestamentos relativos aos Contratos TSE nº 16/2015 e 17/2015, esses foram suspensos por decisão judicial liminar proferida no MS nº 1045692-58.2019.4.01.3400, que tramitou no SEI 2020.00.000000774-3.

32.2.6. Para o Contrato TSE nº 20/2015, a apuração e a retenção se deram nos faturamentos da contratada, mais precisamente nos documentos 1215431, 1214402, 1216000, 1218703, 1218901, 1218704, 1211842, 1223579, 1220060, 1220063, 1223582, 1223765, 1263160, 1259342, 1268177, 1294366, 1295614, 1296344, 1311647, 1306785, 1312260, 1334278, 1332221, 1334363, 1381536, 1379033, 1381605, 1391888, 1386221 e 1391894. Para além do que a SAD informou nos Ofícios à contratada, verificou-se que o sobrestamento continuou pelos meses subsequentes, de acordo com a tabela abaixo:

32.2.7. Para o Contrato TSE nº 31/2015, a apuração e a retenção se deram nos faturamentos da contratada, mais precisamente nos documentos 1216139, 1202815, 1216897, 1216250, 1215830, 1216696, 1218710, 1215830, 1218712, 1260653, 1261077, 1261124, 1260651, 1317814, 1324481, 1339907, 1324628, 1315388, 1339981, 1348643, 1348153, 1361235, 1357994, 1355485 e 1363848. Para além do que a SAD informou nos Ofícios à contratada, verificou-se que o sobrestamento continuou pelos meses subsequentes, de acordo com a tabela abaixo:

32.2.8. Ao todo, verifica-se que após os achados da Auditoria, a SAD apurou o montante de R$ 1.987.851,22 (evidenciado acima), em diligente atuação da Secretaria de Administração e da fiscalização contratual, seguindo a orientação do Relatório de Auditoria, combinada com a determinação do Diretor-Geral (1211856), motivo pelo qual considera-se a recomendação atendida.

33. Recomendação à STI, em conjunto com a SAD – item 309.4, “b”:
b) apurar e, em se confirmando, avaliar alternativas para a recuperação de valores pagos a maior relativamente aos pagamentos já realizados desde o início da execução dos referidos contratos. A metodologia descrita nos itens 156 e seguintes do presente relatório pode ser utilizada como ponto de partida para o levantamento das informações necessárias à quantificação de valores e à busca pela restituição, podendo ser aprimorada pela STI a partir de dados reais da execução – e de outras variáveis porventura não alcançadas neste trabalho. Após, de posse desses dados, caberia à SAD a elaboração de planilhas de custos e formação de preços baseadas nos salários dos profissionais que realizaram atividades no âmbito dos quatro ajustes. Nesse sentido, embora os meios para apuração não se esgotem nos procedimentos a seguir sugeridos, para uma avaliação inicial de eventual distanciamento entre o valor pelo qual as empresas contratadas foram remuneradas e o seu custo efetivo com a prestação dos serviços, sugere-se levantar, minimamente, as seguintes informações (item 177.2, b):
b.1) relação de profissionais que, mês a mês, executaram atividades as quais, somadas, alcançam quantidade igual ou superior a 400 HST ou a 1.000 UST, desde o início da execução contratual;
b.2) folhas de pagamento, contracheques e/ou arquivos gerados pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Sefip) em que seja possível identificar os profissionais e os salários recebidos nos meses em que realizaram atividades enquadradas nos parâmetros acima;
b.3) elaboração de planilhas de custos e formação de preços a partir dos dados obtidos;
b.4) comparativo entre os valores remunerados às contratadas e os alcançados após o preenchimento das sobreditas planilhas.
33.1. Resposta da unidade auditada:
33.1.1. No Plano de Ação nº 1243843, a STI informa que participou da apuração de valores, quando da etapa de faturamento dos contratos auditados.
33.1.2. A SAD, em diversos momentos relata a forma de atuação para apurar os valores, tal como descrito no monitoramento do achado 309.4, a. Destaca-se o relato transcrito nos Ofícios 5154, 5155 e 5156, conforme tabela abaixo:
Contratos TSE nº 16/2015 e 17/2015	Contrato TSE nº 20/2015	Contrato TSE nº 20/2015
Reporto-me ao Ofício TSE nº 4196/2019, de 14 de outubro de 2019, por meio do qual este Tribunal Superior Eleitoral informou a empresa CTIS Tecnologia S/A sobre a conclusão de exames de auditoria nos Contratos TSE nº 16/2015 e nº 17/2015, cujos resultados foram explicitados no Relatório de Auditoria nº 3/2019, bem como sobre as providências que seriam adotadas por esta Administração em razão das conclusões do citado Relatório. / (...) / 10. Desse modo, esta Secretaria de Administração (SAD) adotou os seguintes procedimentos em relação ao Contrato TSE nº 17/2015: / 10.1 identificou o custo de cada Ordem de Serviço (OS) com base no quantitativo de HST; / 10.2 identificou os profissionais que atuaram em cada OS, bem como o tempo, em horas, de atuação de cada profissional; / 10.3 elaborou cálculo do custo mensal do profissional, tendo como base os valores salariais, os benefícios e os direitos constantes dos contracheques de cada profissional; e / 10.4 dividiu o custo mensal do profissional por 220 horas mensais, e o resultado foi multiplicado pela quantidade de horas de atuação do profissional em cada OS. / 18. Ademais, informo a Vossa Senhoria que o levantamento dos custos dos Contratos TSE nº 16/2015 e nº 17/2015, desde o início da execução contratual, foi concluído nos termos das planilhas em anexo, utilizando-se, para tal, a metodologia indicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e já descrita nos itens 10, 14 e 15 deste Ofício. / 19. Dessa forma, obteve-se uma diferença de R$1.381.219,95 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos) pagos a mais a essa empresa no Contrato TSE nº 16/2015, e de R$13.140.402,84 (treze milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) pagos a mais no Contrato TSE nº 17/2019. / 20. Isso posto, solicito a esta empresa que proceda à devolução dos valores indicados no parágrafo anterior, por meio de recolhimento das GRUs em anexo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento deste Ofício.	Reporto-me ao Ofício TSE nº 4360/2019, de 23 de outubro de 2019, por meio do qual este Tribunal Superior Eleitoral levou ao conhecimento da empresa Algar Tecnologia e Consultoria S.A. as providências que seriam adotadas em razão da emissão do Relatório de Auditoria nº 3/2019, para informar sobre a conclusão do levantamento dos custos do Contrato TSE nº 20/2015, firmado com essa empresa. / (...) / 11. Desse modo, esta Secretaria de Administração (SAD) adotou os seguintes procedimentos em relação ao Contrato TSE nº 20/2015: / 11.1 identificou o custo de cada Ordem de Serviço (OS) com base no quantitativo de HST; / 11.2 identificou os profissionais que atuaram em cada OS, bem como o tempo, em horas, de atuação de cada profissional; / 11.3 elaborou cálculo do custo mensal do profissional, tendo como base os valores salariais, os benefícios e os direitos constantes dos contracheques de cada profissional; e / 11.4 dividiu o custo mensal do profissional por 220 horas mensais, e o resultado foi multiplicado pela quantidade de horas de atuação do profissional em cada OS. / (...) / 15. Ademais, informo a Vossa Senhoria que o levantamento dos custos do Contrato TSE nº 20/2015, desde o início da execução contratual, foi concluído nos termos das planilhas em anexo, utilizando-se, para tal, a metodologia indicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e já descrita no item 11 deste Ofício. / 16. Dessa forma, obteve-se uma diferença de R$1.039.263,77 (um milhão, trinta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) pagos a mais a essa empresa no Contrato TSE nº 20/2015. / 17. Isso posto, solicito a esta empresa que proceda à devolução dos valores indicados no parágrafo anterior, por meio de recolhimento da GRU em anexo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento deste Ofício.	Reporto-me ao Ofício TSE nº 4361/2019, de 23 de outubro de 2019, por meio do qual este Tribunal Superior Eleitoral levou ao conhecimento da empresa Datainfo Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. as providências que seriam adotadas em razão da emissão do Relatório de Auditoria nº 3/2019, para informar sobre a conclusão do levantamento dos custos do Contrato TSE nº 31/2015, firmado com essa empresa. / (...) / 10. Desse modo, esta Secretaria de Administração (SAD) adotou os seguintes procedimentos em relação ao Contrato TSE nº 17/2015: / 10.1 identificou o custo de cada Ordem de Serviço (OS) com base no quantitativo de HST; / 10.2 identificou os profissionais que atuaram em cada OS, bem como o tempo, em horas, de atuação de cada profissional; / 10.3 elaborou cálculo do custo mensal do profissional, tendo como base os valores salariais, os benefícios e os direitos constantes dos contracheques de cada profissional; e / 10.4 dividiu o custo mensal do profissional por 220 horas mensais, e o resultado foi multiplicado pela quantidade de horas de atuação do profissional em cada OS. / 11. Em seguida, foram separados dos custos encontrados na forma indicada no item anterior o montante correspondente à Taxa de Administração e à Taxa de Lucro, os quais foram sobrestados em atendimento à decisão do Senhor Diretor-Geral Substituto citada no parágrafo 9 deste Ofício. / (...) / 14. Ademais, informo a Vossa Senhoria que o levantamento dos custos do Contrato TSE nº 31/2015, desde o início da execução contratual, foi concluído nos termos das planilhas em anexo, utilizando-se, para tal, a metodologia indicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e já descrita no item 10 deste Ofício. / 15. Dessa forma, obteve-se uma diferença de R$405.942,66 (quatrocentos e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) pagos a mais a essa empresa no Contrato TSE nº 31/2015. / 16. Isso posto, solicito a esta empresa que proceda à devolução dos valores indicados no parágrafo anterior, por meio de recolhimento da GRU em anexo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento deste Ofício.

33.1.3. Após os cálculos, a SAD emitiu os citados Ofícios encaminhando as Guias de Recolhimento da União (1225806, 1225808, 1225809 e 1225810), juntando aos autos os comprovantes de entrega dos Ofícios.
33.1.4. Em ato seguinte, informou à autoridade competente, sobre o atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria nº 3, que geraram valor apurado para ser devolvido ao erário no montante de R$15.966.829,22 (quinze milhões, novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos).

33.2. Avaliação da auditoria:
33.2.1. Esta Unidade de Auditoria considera que a ação da SAD foi diligente e tempestiva, haja vista que os valores apurados eram de elevada monta e as vigências contratuais contemplavam poucos meses de vínculo para se encerrar. Essa combinação tornava impraticável que os valores pagos com sobrepreço (utilizando a metodologia aplicada no Relatório de Auditoria 3 - 1129235) fossem glosados dos faturamentos que restavam, sem que se inviabilizasse a prestação do serviço que ainda ocorria, fato que levou a autoridade competente a decidir por liberar o pagamento dos "valores referentes ao pagamento dos salários dos profissionais alocados no contrato, bem como das demais verbas de natureza trabalhista" (SEI 1211856).
33.2.2. Todavia, não foram encontrados nestes e em outros autos correlatos a que esta unidade teve acesso, o comprovante de recolhimento das GRU's enviadas às contratadas, a reiteração da cobrança e/ou o envio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa, por força do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967.
33.2.3. Pelo exposto, considerando que ainda há medidas passíveis de serem adotadas na esfera de competência da SAD em face do não pagamento dos débitos atribuídos às contratadas, para as recomendações contidas no item "b" como um todo, considera-se a recomendação atendida parcialmente.

III. CONCLUSÃO
34. Diante do exposto, apresenta-se abaixo tabela com o status das recomendações emitidas por meio do Relatório de Auditoria nº 3/2019 (1129235):

35. Cabe destacar que no interregno entre o pedido da autoridade para o início da auditoria extraordinária até a emissão deste Relatório de Monitoramento, o TCU emitiu dois Acórdãos - nº 2.037/2019 e 1.508/2020 ambos do Plenário - que tiveram como objeto a análise de aquisições de TI baseadas na utilização das Unidades de Serviços Técnicos (UST e similares). Sobre essas decisões, a SAU se manifestou na Informação 1 (1361754), que analisou todos os aspectos dos julgados e indicou à Administração as principais orientações quanto a esse tipo de modelo de execução.

36. Verifica-se que os contratos objetos desta auditoria previam o modelo por UST/HST e, com o término dos processos licitatórios, passaram a prever modelo diverso de execução para posto de trabalho. Todavia, observa-se, tal como informado pela SAD (1181046), que o TSE mantém dois contratos ainda vigentes que possuem como modelo de execução a utilização das Unidades de Serviços Técnicos (UST e similares), a saber: Contrato TSE nº 67/2017 (SEI 2017.00.000001735-1) e 19/2018 (2017.00.000009508-5).

37. Quanto ao Contrato TSE nº 67/2017, verifica-se que o ajuste teve sua última prorrogação autorizada (1223549) com manifestação expressa para continuidade da fase interna da licitação constante no Procedimento Administrativo nº 2019.00.000010606-1. Essa prorrogação foi objeto do Termo Aditivo 1228317 que estendeu a vigência do ajuste até o dia 20/11/2020. Entretanto, mesmo após reiteradas manifestações da SAD sobre o risco de ausência de cobertura contratual (1359999, 1401497 e 1423305), observa-se que a STI optou por iniciar novo processo de contratação (SEI 2020.00.000010504-4) e que, tal como bem ilustrado pela SAD, na Informação 115 (1466083), o TSE ficará sem a prestação do serviço até que se encerre a citada licitação, que ainda se encontra na fase de estudos técnicos.

38. Já o Contrato TSE nº 19/2018 teve sua última prorrogação autorizada (1336729) com manifestação expressa para continuidade da fase interna da licitação constante no Procedimento Administrativo nº 2020.00.000001537-1. Essa prorrogação foi objeto do Termo Aditivo 1337825 que estendeu a vigência do ajuste até o dia 30/05/2021. Verifica-se que o processo da novel licitação encontra-se em curso, com estudo técnico aprovado e solução escolhida pela autoridade competente (1429469).

39. Quanto ao prazo para manifestação pelas unidades auditadas, há de salientar que a Secretaria de Tecnologia da Informação está envolvida no gerenciamento das atividade de desenvolvimento de sistemas e disponibilidade de infraestrutura de TI visando à realização do pleito de 2020, que ocorrerá nos dias 15 e 29 de novembro, além dos demais eventos constantes do calendário eleitoral e do suporte aos que estão trabalhando em modalidade home-office, o que, de certa forma acarreta sobrecarga em seus trabalhos.

40. Assim, submete-se este relatório de monitoramento à consideração da Senhora Secretária de Auditoria, com proposta de encaminhamento à STI e à SAD, para manifestação, no prazo de até noventa dias (02/02/2021), com a apresentação de documentação que comprove as providências adotadas às recomendações anteriores com status de "não atendida" ou "parcialmente atendida".

Respeitosamente,

AURÉLIO DA SILVA GRANDE / CHEFE DE SEÇÃO - SUBSTITUTO(A)
Documento assinado eletronicamente em 03/11/2020, às 15:54, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

CARLOS RAMON DA SILVA SANTOS / COORDENADOR(A) DE AUDITORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE AQUISIÇÕES
Documento assinado eletronicamente em 03/11/2020, às 15:59, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

ÉRIKA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SCOZZIERO / SECRETÁRIO(A) DE AUDITORIA
Documento assinado eletronicamente em 03/11/2020, às 16:04, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

DÊNIS PAIVA CARVALHO / CHEFE DE SEÇÃO
Documento assinado eletronicamente em 13/11/2020, às 14:18, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1483892&crc=C82A5489, informando, caso não preenchido, o código verificador 1483892 e o código CRC C82A5489.